АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕТЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН  УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2013                                                                                      № 40

с. Тетюшское

Об утверждении  муниципальной

целевой программы «Развитие сети автомобильных

дорог в МО«Тетюшское сельское поселение»

в 2013-2015 годы »

В целях осуществления комплекса мер,  направленных на  снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба, повышение комфорта и удобства поездок ,  в соответствии с Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257 ФЗ ,Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие   автомобильных   дорог   местного   значения  и улично-дорожной  сети  в  муниципальном  образовании «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2013-2015  годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента включения данной муниципальной целевой программы в областную целевую программу

« Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015г.г.»

3.. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

4.Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава  администрации

МО «Тетюшское сельское поселение»                           И.И.Кушнарев

Приложение

к  постановлению

администрации

МО «Тетюшское

сельское поселение»

от   21.02.2013  №   40

Муниципальная целевая программа

«Развитие   автомобильных   дорог   местного   значения  и улично-дорожной  сети  в  муниципальном  образовании «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2013-2015  годы»

ПАСПОРТ Муниципальной   целевой   программы  « Развитие   автомобильных   дорог   местного   значения  и улично-дорожной  сети  в  муниципальном  образовании «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района на 2013-2015  годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа « Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании « Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Областная целевая программа « Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015г.г.» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является: - улучшение качества улично–дорожной сети в населённых пунктах муниципального образования ( с. Тетюшское, с.Загудаевка, с.Волостниковка, п.Дружба,п.М.Горький.) , а также поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог местного значения . Задачи: - устройство улично-дорожной сети и тротуаров; -строительство внутрипоселковых дорог населенных пунктов. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Устройство тротуаров- ___450 кв.м. Капитальный, текущий ремонт внутрипоселковых дорог населенных пунктов – ___22600 кв.м. |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего:__12330 тыс. руб. в том числе: Средства местного бюджета – _ 3 778 тыс.руб. Средства областного бюджета – _8 552 тыс.руб. руб. |

1. Введение

Протяженность  автомобильных   дорог МО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района включает в себя:

-  дороги  общего пользования межпоселкового  значения  _33,2_ км.

- поселенческие  дороги  ___14,5__ км.

Межпоселковые дороги

асфальтированные – 25,6км.

Щебень - 7,55 км.

Внутрипоселковые  дороги

Асфальт – 10,5 км.

Грунт - 4,0 км.

Опорная  сеть   дорог, связывающая поселение с административным центром поселений находится в основном в удовлетворительном состоянии.

Программа  обосновывает потребность в  развитии  дорожной  сети , определяет приоритеты дорожной политики и инструменты ее реализации, перечень мероприятий  по   развитию   сети   автомобильных   дорог  и дорожного хозяйства. В Программе сформированы перечни объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, определены необходимые объемы работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, потребности в их финансировании.

2. Характеристика проблемы

В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу является обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог, сохранение их от разрушения.

Неудовлетворительная транспортная доступность территории и низкое качество автомобильных дорог влекут за собой ряд негативных социальных последствий:

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговли, оказания скорой медицинской помощи и лечения;

- несвоевременное оказание медицинской помощи;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и сельскохозяйственной продукции из-за сложности их в доставке;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за низкого качества  автомобильных   дорог, дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых  автомобильных   дорогах  в период распутицы.

На безопасность движения отрицательное влияние оказывает:

- недостаточная ровность и дефекты покрытия;

- отсутствие ограждений в необходимых местах, ограниченная видимость;

- прохождение  автомобильных   дорог  общего пользования через населенные пункты.

- отсутствие дорожных знаков, разметок.

Недооценка роли  автомобильных   дорог  и недостаточное  развитие  дорожной  сети  отрицательно сказывается на экономическом  развитии  промышленности и сельского хозяйства.

3. Цель и задачи  Программы

Целью  Программы  является:

- улучшение качества улично – дорожной  сети  в крупных населённых пунктах  муниципального  образования ( с. Тетюшское, с.Загудаевка, с.Волостниковка, п.Дружба,п.М.Горький.) ,  а также поддержание в надлежащем техническом состоянии  автомобильных   дорог   местного   значения .

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- устройство улично-дорожной  сети  и тротуаров;

- строительство внутрипоселковых дорог.

В результате реализации  Программы  планируется достижение следующих  целевых  показателей:

| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Период реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Объём финансирования (тыс.руб) |
| 1. | Протяженность улично-дорожной сети, в отношении которых будет произведен ремонт | Кв.м. | 3700 | 3750 | 15200 | 12330 |
| 2. | Установка дорожных знаков | Шт. |  | 20 | 10 | 600 |

4. Перечень программных мероприятий.

Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Перечень автомобильных дорог (объектов) подлежащих ремонту

на территории МО «Тетюшское сельское поселение»

| №п/п | Наименование населенного пункта |  | Наименование улицы, дороги | Вид работ | Объём работ (м2) |  | Объём финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Тетюшское |  | ул. 1 переулок Калинина) | Щебень ( ширина дороги 4м) | 1200 |  | 200 | 130 |  | 70 |  |  |
| 2 | С.Волостниковка |  | Ул.Горная | Укладка асфальта | 2200 |  | 1200 | 780 |  | 420 |  |  |
| 3 | С.Тетюшское |  | Ул.Школьная (тротуара к школе от МКД) | Капитальный ремонт | 300 |  | 180 | 117 |  | 63 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3700 |  | 1580 | 1027 |  | 553 |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Тетюшское |  | Ул.Калинина | Установка знаков | 20 шт. |  | 400 | 280 |  | 120 |  |  |
| 5 | С.Тетюшское |  | Ул.Калинина Около поворота на улицу Школьная | Строительство заездного кармана |  |  | 650 | 455 |  | 195 |  |  |
| 6 | С.Загудаевка |  | Ул.Школьная | щебень | 4000 |  | 1700 | 1190 |  | 510 |  |  |
| 7 | с.Тетюшское |  | Ул.Калинина Пешеходная дорожка | текущий ремонт | 150 |  | 50 | 35 |  | 15 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4150/20 шт. |  | 2800 | 1960 |  | 840 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С.Загудаевка | Ул.Школьная |  | Установка знаков | 10 шт. | 200 |  |  | 140 |  |  | 60 |
| 9 | С.Загудаевка | Ул.Гагарина |  | Капитальный ремонт | 1200 | 1800 |  |  | 1260 |  |  | 540 |
| 10 | С.Тетюшское | Ул.Молодежная |  | Щебень ( ширина 4м) | 6000 | 2550 |  |  | 1785 |  |  | 765 |
| 11 | П.Дружба | Ул.Солнецная |  | Отсыпка щебнем | 4000 | 1700 |  |  | 1190 |  |  | 510 |
| 12 | П.М.Горький | Ул.Ленина |  | Отсыпка щебнем | 4000 | 1700 |  |  | 1190 |  |  | 510 |
|  | Итого: |  |  |  | 15200/10 | 7950 |  |  | 5565 |  |  | 2385 |
| всего |  |  |  |  | 23050 | 12330 |  |  | 8552 |  |  | 3778 |

5.Объёмы  и    источники финансирования Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются:

средства бюджета МО « Тетюшское сельское  поселение»   3 778 тыс. рублей.

Средства бюджета Ульяновской области в  размере 8 552 тыс.руб.  Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет  ремонта, с целью доведения их до нормативных требований – 23 050 кв.м;

Это позволит решить следующие задачи Программы:

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне, соответствующем категории дороги;

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта на уровне 39,31 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6.   Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы заключается в уменьшении времени передвижения на автотранспорте в пределах муниципального образования, в увеличении комфортности и безопасности автопассажирских перевозок, комфортности и безопасности передвижения пешеходов по тротуарам и местным проездам, в уменьшении случаев травматизма на дорогах, в уменьшении износа автомашин, в уменьшении количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог, в исключении судебных исков от участников дорожного движения к администрации муниципального образования «Тетюшское  сельское поселение».

7.Управление и контроль за исполнением    Программы

Контроль за ходом реализации  исполнением Программы осуществляет

Администрация муниципального образования "Тетюшское сельское  поселение".

Ответственность за нецелевое и неэффективное  использование предоставляемых субсидий возлагается на муниципальное образование

" Тетюшское сельское  поселение".