АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕТЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021г.								       № 22

с. Тетюшское

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышения  энергетической

эффективности МУ Администрация МО

«Тетюшское сельское поселение»

на 2021-2023 годы»

В соответствии с ст. 8  Федерального  закона  от 23.11.2009  № 161-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении  энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях осуществления комплексных мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышения  энергетической эффективности МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение»  на 2021-2023 годы» (прилагается)

2. Консультанту-финансисту  Ильиной Н.В. предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в программе, в проект бюджета муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» на очередной финансовый год для реализации мероприятий программы.

3.Контроль исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его обнародования.

Глава администрации МО

«Тетюшское сельское поселение»				А.А.Адиганов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации МО

«Тетюшское сельское поселение»

_________________   Адиганов А.А.

25.03.2021 г.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования

«Тетюшское сельское поселение»

Разработана  в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398

«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»

Ульяновск 2021 г.

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение муниципального образования администрация «Тетюшское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное учреждение муниципального образования администрация «Тетюшское сельское поселение» |
| Полное наименование разработчиков программы | Глава администрации Адиганов А.А., консультант - финансист Ильина Н.В.., ведущий специалист эксперт по земельным отношениям Исаева Г.А. |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении. |
| Целевые показатели программы | Потребление тепловой энергии на кв. м площади Потребление тепловой энергии на куб. м объёма Потребление электрической энергии на кв. м площади Потребление холодной воды на 1 пользователя Потребление горячей воды на 1 пользователя Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Наименование топлива |
| Сроки реализации программы | 2021-2023 годы |
| Источники и объёмы финансового обеспечения реализации программы | бюджет муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» (далее – сельский бюджет) 2021 год – 1500 тыс.руб.; 2022 год – 1500 тыс.руб.; 2023 год – 1500 тыс.руб.; |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на кв. м площади | Гкал/кв. м |  |  |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии на куб. м объема | Гкал/куб. м |  |  |  |
| 3 | Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт·ч/кв. м | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 4 | Потребление холодной воды на 1 пользователя | куб. м/чел | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 5 | Потребление горячей воды на 1 пользователя | куб. м/чел | - | - | - |
| 6 | Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) | куб. м/кв. м | - | - | - |
| 7 | Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) | т/кв. м | - | - | - |
| 8 | Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) | .../кв. м | - | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,466 |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-40(1шт.) на светодиодные светильники с потреблением мощности 36 Вт. | бюджет | 1,5 | 0,054 | Тыс. кВт. ч. | 0,466 | бюджет | 1,5 | 0,054 | Тыс. кВт. ч. | 0,466 | бюджет | 1,5 | 0,054 | Тыс. кВт. ч |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 1,5 | X | X | 0,466 | X | 1,5 | X | X | 0,466 | X | 1,5 | X | X | 0,466 |

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения  и  повышения   энергетической     эффективности на 2021- 2023 г.

Муниципального учреждения администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение»

Ульяновского  района  Ульяновской  области

N п/п; Наименование мероприятия программы; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.. Финансовое обеспечение реализации мероприятий; Экономия; опливно-энергетических ресурсов Финансовое обеспечение реализации мероприятий; Экономия топливн; -энергетических ресурсов Финансовое обеспечение реализации мероприятий; Экономия топливно-энергетических ресурсов. в натуральном выражении; в стоимостном выражении,; ыс. руб.; в натуральном выражении; в стоимостном выражении, тыс. руб.; в натуральном вы; ажении в стоимостном выражении, тыс. руб.. источник; объём, тыс. руб.; кол-во; ед. изм.; источник; объём, тыс. руб.; кол-во; ед. изм.; источник; объём, тыс. руб.; кол-во; ед. изм.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ; 0,466. 1; Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-40(1шт.) на светодиодные светильники с потреблением мощности 36 Вт.; бюджет; 1,5; 0,054; Тыс. кВт. ч.; 0,466; бюджет; 1,5; 0,054; Тыс. кВт. ч.; 0,466; бюджет; 1,5; 0,054; Тыс. кВт. ч. Итого по м; роприятию 1,5; X; X; 0,466; X; 1,5; X; X; 0,466; X; 1,5; X; X; 0,466.

Приложение №    к

муниципальной программе    «Энергосбережения  и  повышения   энергетической    эффективности  МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение»     на 2021-2022 годы

Отчет о достижении значений целевых показателей программы        Энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности

на 1 января 2022  года

Муниципального учреждения администрация муниципального                      образования «Тетюшское сельское поселение»                                             Ульяновского  района  Ульяновской  области

(наименование организации)

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт.·ч/кв. м | 32,8 |  |  |
| 2 | Потребление холодной воды на 1 пользователя | куб. м/чел | 0,33 |  |  |

Ведущий  специалист  	                                  __________	       _______________

Глава администрации

МО «Тетюшское сельское поселение»           __________                   _______________	               	                                                                         подпись	                     расшифровка   подписи

по земельным отношениям                                  подпись	                         расшифровка подписи

Консультант-финансист	                ________	_____________

подпись	     расшифровка подписи

«______» ________________________ 2020 г.

Приложение № 1   к

муниципальной программе    «Энергосбережения  и  повышения   энергетической    эффективности  МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение»     на 2021-2023 годы

Отчет о достижении значений целевых показателей программы        Энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности

на 1 января 2023  года

Муниципального учреждения администрация муниципального                      образования «Тетюшское сельское поселение»                                             Ульяновского  района  Ульяновской  области

(наименование организации)

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт·ч/кв. м | 32,8 |  |  |
| 2 | Потребление холодной воды на 1 пользователя | куб. м/чел | 0,33 |  |  |

Ведущий  специалист  	                                  __________	       _______________

Глава администрации

МО «Тетюшское сельское поселение»           __________                   _______________	               	                                                                         подпись	                     расшифровка   подписи

по земельным отношениям                                  подпись	                         расшифровка подписи

Консультант-финансист	                ________	_____________

подпись	     расшифровка подписи

«______» ________________________ 2020 г.

Пояснительная  записка

1. Общие сведения об объекте

ОГРН (ОГРНИП)  1057321016114

ИНН 7321310575

КПП (для юридических лиц)  732101001

Ф.И.О., должность руководителю  Адиганов  Алексей Алексеевич,  Глава администрации

МО «Тетюшское сельское поселение»

Общая численность сотрудников 7 чел.

Све5дения о потреблении  энергетических  ресурсов                       Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Единица измерения | Отчетный базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | т. у. т. | 3,30 |
| 1.1 | Электрическая энергия, всего | тыс. кВт. ч | 3,99 |
|  |  | тыс. руб. | 31,727 |
| 1.2 | Воды. Всего | тыс. куб. м. | 0,024 |
|  |  | тыс. руб. | 0,620 |
| 1.3 | Тепловой энергии, всего | 0 | 0 |

1.  Электроснабжение

1.1. Анализ эффективности системы  электроснабжения.

Таблица  2

| Наименование | Ед. изд. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, всего | Тыс. кВт. | 3,99 |
|  | Тыс. руб. | 31,727 |

1..2. Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже:

в тыс. кВт.ч.,

Таблица 3

| № п/п | Статья | Отчетный базовый год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 3,99 |
| 1.2 | Собственное производство | - |
|  | Итого суммарный приход | 3,99 |
| 2. | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 3,99 |
| 2.1.1 | оборудование | 2,78 |
| 2.1.2 | искусственное освещение | 1,21 |
| 2.1.3 | электрическое отопление | - |
| 2.2 | Фактически (отчетные) потери, всего, в том числе: | - |
| 2.2.1 | технологические потери, всего, в том числе | - |
|  | условно-постоянные | - |
| 2.2.2 | нерациональные потери | - |
|  | Итого суммарный расход | 3,99 |

2.2. Анализ системы искусственного освещения.

2.2.1. Баланс потребления электрической энергии на долю искусственного  освещения за отчетный год представлено ниже:

Таблица 4

| № п/п | расход на собственные нужды | тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование | 2,78 |
| 2 | Искусственное освещение | 1,21 |
| 3 | Всего | 3,99 |

2.2.2. Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнен анализ всех помещений и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии.

Потребляющая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже:

Таблица 5.

| № | Наименование оборудования | тип оборудования | кол-во | мощность, кВт | время работы, дней в году | время работы, часов в сутки | суммарное годовое потребление, кВт | суммарная установленная мощность кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации ул. Калинина, 43 | ЛН-60 (Е27) | 3 | 0,06 | 100 | 2 | 36 | 0,18 |
|  |  | Энергосбер (Е27) | 3 | 0,02 | 100 | 1 | 6 | 0,06 |
|  |  | ЛБ-40 | 2 | 0,036 | 247 | 5 | 88,92 | 0,072 |
|  | Итого по внутреннему освещению: |  |  |  |  |  | 127,92 | 0,312 |
| 2.3. Выводы по результатам анализа системы электроснабжения 2.3.1. по результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий. 2.3.2. Все вводы оборудованы электронными приборами учета электроэнергии, дата и сроки поверок соблюдены и не превышены. 2.3.3. Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка. 2.4 Мероприятия по сбережению электрической энергии. 2.4.1. экономия электроэнергии в светильных установках может быть достигнута за счет применения источников света с более высокой световой отдачей. эффективного управления освещением, обеспечивающего уменьшение времени использования осветительных установок. 2.4.1.2. Световая отдача характеризует экономичность источников и, в конечном счете, определяет величину потребляемой мощности осветительной установки. сравнительные характеристики источников света определены ниже: Таблица 6 Источник света; Эффективность лм/Вт; Срок службы часов; Эффективность лм/Вт. Лампы накаливания; 8-13; 1000; 6-7. Галогенные лампы накаливание; 14-16; 2000-3000; 8-10. Люминесцентные лампы; 60-90; 1000-1500; 29. |

2.4.1.3. Внутреннее освещение обеспечивается  15 светильниками, проведя  расчет переходя  на светодиодные  светильники, видно, что замена  целесообразна, Расчет  предоставлен ниже:

2.4.1.4.1.  2021 г. Замена светильников внутреннего освещения  с ЛН-40(1шт) на ЛН-60 с потребляемой мощностью 0,06 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене  предоставлены  ниже:

Таблица 7

|  | Установленная мощность | Количество шт. | Время работы, ч/год | Годовое потребление тыс. кВт. ч. | Годовое потребление тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 60 | 1 | 1235 | 0,088 | 0,429 |
| После реконструкции | 13 | 1 | 1235 | 0,046 | 0,366 |

2.4.1.4.2.  2022-2023 годы. Замена светильников внутреннего освещения  с ЛН-40(1шт) на энергосберегающие с  потребляемой мощностью 0,02 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене  предоставлены  ниже:

Таблица 8

|  | Установленная мощность | Количество шт. | Время работы, ч/год | Годовое потребление тыс. кВт. ч. | Годовое потребление тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 0,06 | 1 | 1235 | 0,088 | 0,429 |
| После реконструкции | 0,02 | 1 | 1000 | 0,036 | 0,286 |
| Экономия |  |  |  | 0,052 | 0,16 |
| Стоимость | 300 рублей за штуку 0,3 |  |  |  |  |
| Сроки окупаемости |  |  |  |  | 0,4 года |

2.4.2.  Предлагаемые мероприятия, направлены на снижение электропотребления.

Сроки окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и сооружение,  на  котором внедряется указанное мероприятие.

3. Водоснабжение

3.1. Водоснабжение  МУ Администрации МО «Тетюшское сельское поселение» централизованное и осуществляется по водонапорной сети. Холодная вода  используется на  хозяйственно-бытовые   цели.

3.1.2. Сведения по балансу  воды и его  изменениях  за базовый 2020 год  приведено  ниже:

Таблица 8

| № п/п | Статья | Отчетный базовый год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 0,033 |
| 1.2 | Собственное производство | - |
|  | Итого суммарный приход | 0,033 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1. | Расход на собственные нужды, всего в том числе | 0,033 |
| 2.1.1 | производственный расход | - |
| 2.1.2 | хозяйственно-питьевые нужды | 0,033 |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | - |
| 2.3 | Суммарные сетевые потери | - |
| 2.4 | Нерациональные потери в системах водоснабжения | - |
|  | Итого производственный расход | 0,033 |
|  | Итого суммарный расход | 0,033 |

3.2. Выводы по результатам анализа системы водоснабжения

3.2.1. эффективность системы  водоснабжения и водоотведения  можно сделать следующие выводы: общее состояние системы  находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий, сроки поверки  приборов учета соблюдены  и не превышены.

3.2.2. Объем  потребления воды в организации очень мал. Любые разработанные мероприятия  по сбережению воды будет не эффективен, т.е. не окупаемые.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

4.1. В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов

- наличие в администрации установленных нормативов и лимитов электропотребления на уровне 95 процентов от общего количества помещений.

4.2. Программа включает в себя  рассчитанные целевые показатели  в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности организации на 2021-2023 годы.

4.3 Программа включает в себя   перечень мероприятий на 2021-2023 годы         по

энергосбережения и повышение энергетической эффективности. Рассчитан  экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости.

- суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению  расхода

воды составит 0 тыс. м. куб.

- суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению  расхода

воды составит 0 тыс. рублей.

- суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению  расхода

электрической энергии  составит  0,127  тыс. кВт. ч.

- суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению  расхода

электрической энергии  составит  0,160  тыс. рублей.

ДАННЫЕ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ

| Наименование программы | программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип программы | Муниципальная программа энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| основания для разработки программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды». |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | МУ Администрация МО «Тетюшское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики | Глава администрации Адиганов Алексей Алексеевич, консультант – финансист Ильина Надежда Викторовна ведущий специалист эксперт Исаева Галина Анатольевна. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии | кВт. ч. | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |
|  |  |  | 32,8 |  | 32,0 |  | 31,6 |  |
|  | Удельный расход холодной воды | куб. м. чел. | 0,33 |  |  | 0,33 |  | 0,33 |

| Индикаторы программы | Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Экономия электрической энергии | тыс. руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |